# واقع قطاع المياه والصرف الصحي

## أزمة الواقع والتحديات والحلول

يوليو 2026

مؤتمر 1000 يوم من العطاء – 1000 يوم على انطلاق عملية الفارس الشهم

تقديم: م. عمر شتات

## المحتويات

- مصادر المياه في قطاع غزة.

- إمكانية الوصول وتشغيل أنظمة إمداد المياه.

- وضع مرافق وخدمات الصرف الصحي.

- إنجازات مصلحة المياه مع الشركاء، خاصة إنجازات عملية الفارس الشهم (3).

- أهداف مصلحة المياه لتحسين الخدمات خلال السنوات الثلاث القادمة.

- التحديات والحلول لأزمة المياه والصرف الصحي وخطط التدخلات والتعافي المبكر.

- الحلول والتدخلات العاجلة لتجاوز الأزمة.

- خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

- خارطة الطريق المستقبلية وآلية التنفيذ وتوزيع المسؤوليات.

# مصادر إنتاج المياه في قطاع غزة

- آبار المياه الجوفية العامة.

- محطات تحلية مياه البحر.

- إمدادات مياه ميكروت.

- الآبار الخاصة.

- محطات التحلية العامة والخاصة.

# إمكانية الوصول وتشغيل أنظمة المياه

- يمكن الوصول إلى حوالي 55% من مرافق المياه، بينما تقع 45% من المرافق داخل المناطق الصفراء.

- تعرض نحو 80% من مرافق إمدادات المياه لتدمير جزئي أو كلي.

- يعمل حالياً 176 بئراً من أصل 428 بئراً.

- تعمل بشكل جزئي محطتان لتحلية مياه البحر من أصل ثلاث محطات.

- مع بداية الحرب تم إنشاء وتشغيل محطة تحلية المياه الإماراتية بالجانب المصري، وتضخ يومياً 5500 متر مكعب إلى منطقة مواصي رفح وخان يونس.

- تعمل 10 خزانات مياه فقط من أصل 50 خزاناً.

- خطوط مياه ميكروت الثلاث تعمل جزئياً، لكنها غير قابلة للوصول وتعاني من انقطاعات وأعطال متكررة.

- يعمل حالياً 40 محطة تحلية مياه جوفية من أصل 148 محطة.

# نصيب الفرد من المياه

خلال شهر يونيو 2026

# واقع تشغيل أنظمة الصرف الصحي

- يعمل حالياً 18 محطة ضخ من أصل 74 محطة.

- يتم ضخ حوالي 40 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر.

- إضافة إلى حوالي 20 ألف متر مكعب يومياً من خلال الحفر الامتصاصية.

- تضرر حوالي 70% من شبكات الصرف الصحي جزئياً أو كلياً.

- محطات معالجة الصرف الصحي الخمس متوقفة عن العمل، ومعظمها يقع في المنطقة الصفراء وتعرض لأضرار جسيمة.

- يمكن تشغيل محطة الشيخ عجلين جزئياً بعد إعادة تأهيلها وصيانتها.

# شراكة حياة وأمل لقطاع المياه

## (عملية الفارس الشهم 3)

### توريد صهاريج نقل المياه

- تزويد مصلحة المياه بعدد 28 صهريجاً لنقل المياه إلى مخيمات النازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة.

### آبار المياه

- حفر 115 بئر مياه صغيرة.

- صيانة وتأهيل 5 آبار عامة متعطلة.

### محطة تحلية مياه البحر

- إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالجانب المصري.

- قدرة إنتاجية تبلغ 2 مليون جالون يومياً.

- إنشاء خط ناقل بطول 11,000 متر.

### خزانات وجالونات المياه

- توريد 18,722 جالون مياه بسعة تقارب 25 لتراً.

- توريد 242 خزان مياه بسعات 250 لتراً فأكثر.

### صيانة وتأهيل الشبكات

- دعم البلديات في صيانة وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.

# أهداف مصلحة المياه خلال السنوات الثلاث القادمة

## الهدف الرئيسي

تحسين وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي.

### الأهداف والمؤشرات

- رفع استهلاك الفرد من المياه من 20 لتر/يوم إلى 70 لتر/يوم.

- خفض الأملاح الذائبة الكلية (TDS) من 2500 جزء بالمليون إلى أقل من 1000 جزء بالمليون.

- المحافظة على الكلور المتبقي بين 0.2–0.5 جزء بالمليون.

- رفع كفاءة شبكات المياه من 30% إلى 65%.

- رفع نسبة تعقيم المياه من 60% إلى 99%.

- تحسين كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي للوصول إلى إزالة 80% من الحمل العضوي والمواد الصلبة العالقة.

# التحديات والحلول وخطط التدخلات والتعافي المبكر

## أولاً: حلول عاجلة لتأمين إمدادات المياه

- إنشاء آبار مياه صغيرة بقدرة لا تزيد عن 20 متر مكعب/ساعة تعمل بالديزل أو بالطاقة الشمسية.

- توريد وتركيب محطات تحلية متنقلة لمياه البحر أو المياه الجوفية بطاقة تتراوح بين 50–250 متر مكعب يومياً.

- زيادة كميات المياه القادمة من ميكروت ومن محطة المياه الإماراتية.

- صيانة شبكات المياه وتمديد شبكات جديدة للمخيمات.

- تركيب خزانات بلاستيكية.

- إنشاء المزيد من البنية التحتية اللامركزية ضمن خطط التعافي.

## ثانياً: إصلاح وإعادة تأهيل وتشغيل أنظمة الصرف الصحي

- صيانة وإعادة تأهيل محطات الضخ الرئيسية.

- إعادة هيكلة الخطوط الناقلة بما يتلاءم مع التدخلات الحالية.

- تشغيل وتأهيل محطة الشيخ عجلين ومحطة مواصي خان يونس.

- صيانة شبكات الصرف الصحي.

- دراسة ربط المخيمات بشبكات الصرف الصحي.

- إنشاء محطات معالجة متنقلة داخل حاويات بطاقة تتراوح بين 200–500 متر مكعب يومياً.

# مراحل الاستجابة والتعافي وإعادة الإعمار

## الاستجابة العاجلة (0–12 شهر)

- الحفاظ على تشغيل خدمات المياه والصرف الصحي.

- توفير الوقود والمولدات وقطع الغيار.

- نقل وتوزيع المياه الآمنة.

- تركيب أنظمة طاقة مؤقتة.

- توفير خزانات المياه.

- توفير محطات التحلية والمضخات المتنقلة.

التكلفة التقديرية: حوالي 100 مليون دولار.

## التعافي المبكر (12–36 شهر)

- إصلاح الآبار وشبكات المياه ومحطات التحلية.

- إصلاح أنظمة الصرف الصحي.

- توفير مصادر الطاقة.

- إعادة تشغيل المختبرات.

- دعم مزودي الخدمات.

- تعزيز التشغيل والصيانة.

التكلفة التقديرية: حوالي 800 مليون دولار.

## إعادة الإعمار (12–60 شهر)

- إعادة بناء البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

- التوسع في مشاريع التحلية وإعادة الاستخدام.

- إعادة تأهيل محطات الضخ والخطوط الرئيسية.

- دمج أنظمة الطاقة المتجددة.

- تعزيز المؤسسات وضمان الاستدامة.

التكلفة التقديرية: حوالي 1.757 مليار دولار.

# التحديات والتقدم للأمام

- توفير الموارد اللازمة لضمان استمرار تشغيل الخدمات.

- إدخال المواد والمستهلكات وقطع الغيار والمعدات والآليات.

- توفير التمويل اللازم لمراحل التعافي وإعادة الإعمار.

- تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة.

- تطوير المختبرات وأنظمة الطاقة ومراقبة البيانات.

- تعزيز القدرات المؤسسية والمالية لمصلحة مياه بلديات الساحل.

# ترتيبات التنفيذ والمسؤوليات

- سلطة المياه: الجهة التنظيمية وواضعة السياسات.

- مصلحة مياه بلديات الساحل: مقدم الخدمة والجهة المنفذة للمشاريع.

- جهات التمويل: توفير التمويل والإشراف.

- الاستشاريون المحليون والدوليون: إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق المشاريع.

- المقاولون المحليون والدوليون: تنفيذ مشاريع التعافي وإعادة الإعمار.